**Vergadering week 7 (31/03)**

**Startvergadering**

* **Planning**
* Tussentijdse presentatie indienen tegen 14u.
* Tussentijds verslag indienen tegen 18u.
* **To Do in deze sessie**
* We moeten de presentatie voorstellen in de namiddag. We zorgen dat de powerpoint en het verslag volledig worden afgewerkt en ingediend.
* Jérôme en Jesse zullen werken aan de codering van de Arduino.
* Emile zal de tekening op Solid Edge afwerken en daarna werken aan de constructie.
* Anna-Laura werkt nog wat verder aan het eindverslag en zal dan helpen waar nodig.
* **Varia’s**

/

**Eindvergadering**

* **Evaluatie**
* We hebben de presentatie gepresenteerd:
* Ze twijfelen over de stevigheid van onze arm, misschien te lang.
* Flow charts op de powerpoint waren veel te klein
* We hebben een nieuwe Arduino gekregen, hij was kapot.
* We staan al een stuk verder met code voor de motoren, de pomp en de sensor. We hebben deze al relatief goed kunnen verbinden met de pythoncode voor de detectie en lokalisatie.
* Tekening op Solid Edge volledig klaar!
* Verslag en Powerpoint zijn tijdig ingediend!
* **Planning**
* De volledige code moet worden afgewerkt en geperfectioneerd. Dan kunnen we focussen op andere onderdelen.
* Er moet verder worden gewerkt aan het eindverslag.
* Bereken van de dracht van het water moeten ook zeker vinden.
* Graag alles tegen na de paasvakantie (21/04)
* **Varia’s**
* Anna-Laura zal deze vakantie nog berekeningen maken voor de arm/spuit.
* Emile werkt dit vergaderverslag nog af.
* Jérôme heeft al onze spullen/onderdelen mee naar huis. Emile en Jérôme zullen misschien eens samenkomen om verder te werken aan de constructie.