**Vergadering week 9 (28/04)**

**Startvergadering**

* **Planning**

We moeten onze constructie dringend afwerken zodat we kunnen beginnen testen.

* **To Do in deze sessie**

We zullen onze nieuwe spuit testen. We zullen dan onze overige parts vragen aan de leerkrachten zodat we kunnen verder werken aan de constructie.

Daarnaast zullen we ook verder werken aan het eindverslag op Latex.

* **Varia’s**

Anna-Laura komt nog, haar trein heeft wat vertraging

**Eindvergadering**

* **Evaluatie**
* We hebben onze makerbeams gekregen, dus we hebben de structuur kunnen maken. De middenste plaat staat er al op.
* We hebben ons systeem getest en er blijkt nu een probleem te zijn met onze relais. We kunnen hierdoor onze pomp niet doen stoppen, hij blijft spuiten.
* We hebben nog bijna niets van onze arm, we zullen hier dringend moeten aan werken.
* **Planning**
* Emile zal deze week proberen verder te werken aan het eindverslag op LaTeX.
* Anna-Laura zal thuis verder werken aan Lab-View. Ze zal de pomp en zo meenemen naar huis.
* Emile zal deze week ook de vergaderverslagen van week 8 en week 9 afwerken.
* **Varia’s**
* Emile zal de bovenste plank meenemen naar huis om er gaten in te boren. Er zijn hier namelijk geen grote boren.
* Thuis eens informatie opzoeken omtrent de beweging van de armen zodanig dat we precies weten hoe we de verticale en horizontale beweging uitvoeren.