**Vergadering week 5 (17/03)**

**Startvergadering**

* **Planning**
* Nog 2 weken tot de tussentijdse presentatie
* **To Do in deze sessie**
* Anna-Laura zal de volledige sessie werken aan de presentatie en aan het eindverslag.
* Jérôme zal eerst verder werken aan de code van de camera.
* Emile tekent de verdere onderdelen zoals de pomp, camera, powerbank, … op Solid Edge
* Jesse werkt vooral verder aan de berekingen van de pomp en zal dan al wat beginnen met Arduino.
* **Varia’s**

/

**Eindvergadering**

* **Evaluatie**
* De pomp en motoren zijn al zo goed volledig geprogrammeerd op Arduino. Nu moeten we nog zorgen dat we dit ook op LabView hebben.
* De kleur en de afstand van één doelwit detecteren werkt al perfect, Jérôme moet dit nu enkel nog programmeren voor meerdere doelwitten.
* De meeste dingen zijn nu getekend in Solid edge, enkel nog de arm, de spuit, de motoren, het moederbord en de microchip.
* **Planning**
* Emile en Jérôme zullen volgende week LabView bekijken
* **Varia’s**
* We hebben extra maker-beams en verbindingen besteld.
* We moeten een nog een motordriver kopen die werkt voor beide motoren