**Vergadering week 6 (24/03)**

**Startvergadering**

* **Planning**

! Volgende week (is er een tussentijdse presentatie!

* Anna-Laura werkt verder aan het eindverslag en aan de powerpoint.
* Jérôme en Emile zullen proberen te werken aan labview en proberen dit te koppelen aan Arduino.
* Jesse werkt verder aan de berekeningen en aan de code in Arduino.
* Jérôme en Emile zullen daarna ook nog wat alround werken (solid edge, prototype, code in python,…)
* **To Do in deze sessie**
* Anna-Laura werkt verder aan het eindverslag en aan de powerpoint.
* Jérôme en Emile zullen proberen te werken aan labview en proberen dit te koppelen aan Arduino.
* Jesse werkt verder aan de berekeningen en aan de code in Arduino.
* Jérôme en Emile zullen daarna ook nog wat alround werken (solid edge, prototype, code in python,…)
* **Varia’s**

/

**Eindvergadering**

* **Evaluatie**
* Anna-Laura is zo goed als klaar me de presentatie, er ontbreken nog een paar dingen (Solid Edge, Flow charts)
* We hebben voorlopig nog niet al het materiaal om onze constructie te maken
* Kopstuk van de spuit is bijna klaar, enkel nog de binnenkant
* **Planning**
* Tussentijdse powerpoint moet af zijn tegen volgende week vrijdag. (Anna-Laura)
* Flowcharts van voorlopige code tegen 31/03 (Jérôme)
* Finale tekening Solid Edge afwerken (Emile)
* Vergaderverslagen afgelopen weken in orde brengen + uploaden tegen 31/03 (Emile)
* **Varia’s**

/